Российская Федерация

Иркутская область

Администрация

Харайгунское муниципальное образование

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021г с. Харайгун № 120

Об утверждении программы

«Улучшение водоснабжения

Харайгунского муниципального

Образования» на 2022 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения населения Харайгунского МО чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Улучшение водоснабжения Харайгунского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы. (Приложение прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Харайгунского МО».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Харайгунского МО: О.А. Каптюкова

ПРОГРАММА

«Улучшение водоснабжения Харайгунского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы

Утверждена

Постановлением

Харайгунского муниципального образования

Глава Харайгунского

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Каптюкова

М.П.

с. Харайгун

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХАРАЙГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Харайгунского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Харайгунского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Организации коммунального комплекса, действующие на территории Харайгунского муниципального образования |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение населения Харайгунского МО чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения  2. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения. |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2022-2025 год |
| Целевые  показатели муниципальной  программы | 1.Бесперебойное обеспечение населения сельских поселений питьевой водой. |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных на  реализацию муниципальной программы, 50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной  программы | - уменьшение до уровня эксплуатационной безопасности износа основных фондов;  - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы.**

В предстоящий период на территории Харайгунского муниципального образования должны быть выполнены требования: Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», что позволит провести текущий ремонт существующих источников водоснабжения, завершить уже проводимую работу по обустройству водозаборов, обеспечить их экологическую безопасность.

Система водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития территории. Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния

На сегодняшний день система водоснабжения Харайгунского муниципального образования состоит из 3 артезианских скважин, 3 водопроводных башен и 5,3 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения не в полной мере способна обеспечить потребности населения и производственной сферы питьевой водой.

Система водоснабжения Харайгунского муниципального образования характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 70 %.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

Проблемы водоснабжения Харайгунского муниципального образования необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:

- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем;

- достаточное участие средств местного бюджета в финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном направлении;

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по обеспечению населения водой можно частично реализовать в течение 2022-2025 гг., и принять по итогам этой работы долгосрочную (на пять лет) муниципальную целевую Программу.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: ограниченностью источников финансирования Программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий;

Характеристика системы водоснабжения, а также состояние водопотребления населением Харайгунского муниципального образования представлены в таблице ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Объект | Адрес | Протяженность, м  площадь, кв.м. |
| 1 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский район, с. Харайгун, ул. Лесная, 56а | 16 |
| 2 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский район, с. Харайгун, ул. Центральная, 14а | 16 |
| 3 | Скважина с водонапорной башней | Зиминский район, с. Харайгун, ул. Новая, 10а | 16 |
| 4 | Водовод с распределительными колонками и пожарными гидрантами. | Зиминский район, уч. Буринская Дача | 5,3 |

**4 Цели, задачи и показатели муниципальной программы**

Цель Программы – обеспечение населения Харайгунского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения;

- обеспечение в полном объеме потребителей коммунальными услугами нормативного качества;

- снижение непроизводительных потерь ресурсов;

- повышение долговечности работы основного оборудования;

- снижение эксплуатационных издержек содержания систем;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение доступности предоставляемых ресурсов для потребителей.

Ожидаемым конечным результатом Программы является: снижение уровня износа основных фондов на 10%; снижение уровня потерь воды в водопроводных сетях при транспортировке на 10%, увеличение доли населения, обеспеченного качественным водоснабжением до 95 %.

Срок реализации программы 2022-2025 год.

**5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе | 2022 год  (тыс.руб.) | 2023 год  (тыс.руб.) | 2024 год  (тыс. руб.) | 2025 год  (тыс.руб.) |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование систем водоснабжения.

Программные мероприятия отраженны в приложении 1 к Программе.

**7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации Программы включает: выполнение программных мероприятий.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Харайгунского муниципального образования.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Харайгунского муниципального образования.

Ожидаемый результат от реализации Программы – максимальное обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой, удовлетворяющей требованиям стандарта качества, и в количествах, соответствующих гигиеническим требованиям.

Реализация намеченных в Программе основных мероприятий и заданий позволит достичь значительной суммарной экономической, социальной и экологической эффективности.

Экономическая эффективность Программы оценивается:

- Снижение уровня износа основных фондов на 10%;

- Снижение уровня потерь воды в водопроводных сетях при транспортировке на 10%.

- Увеличение доли населения, обеспеченного качественным водоснабжением до 95 %.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях отражены в приложении 2 к Программе.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1. Годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы администрации Харайгунского муниципального образования, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Критериями оценки эффективности Программы являются:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом (соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач и выполнения подпрограммы) (далее - Критерий 1);

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому) (далее - Критерий 2);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) (далее - Критерий 3).

Оценка эффективности Программы по совокупности параметров проводится путем сопоставления фактического состояния 3 параметров.

Оценку "Программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются" можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового".

Оценку "Программа выполняется недостаточно эффективно" и вывод о том, что либо план реализации Программы требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки, можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Если же по Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие недофинансирования или несвоевременного финансирования", то указанная оценка будет сопровождаться выводом о том, что-либо Программа требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки.

Оценку "Программа выполняется" и вывод о том, что один или несколько показателей не соответствуют требованию своевременности и требуют замены, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Оценку "Программа выполняется неэффективно" с последующими действиями в соответствии с частью 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

**Приложение 1**

**к Программе**

**«Улучшение водоснабжения Харайгунского**

**муниципального образования» на 2022 – 2025 годы**

**Мероприятия по выполнению программы «Улучшение водоснабжения Харайгунского муниципального образования» на 2022 – 2025 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | | | Объем недостающих средств |
| местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники |
| 1 | Приобретение модуля системы водоподготовки (с. Харайгун, ул. Центральная, 14 а) | 2022 | 28,7 | 28,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Хлорирование водоколонок с. Харайгун | 21,3 | 21,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Текущий ремонт участка водовода уч. Буринские Дачи, мкр. Саянская деревня | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт участка водовода уч. Буринские Дачи, мкр. Саянская деревня | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хлорирование водоколонок с. Харайгун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Текущий ремонт участка водовода уч. Буринские Дачи, мкр. Саянская деревня | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Хлорирование водокалонок с. Харайгун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Текущий ремонт участка водовода уч. Буринские Дачи, мкр. Саянская деревня | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Хлорирование водоколонок с. Харайгун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 2**

**к Программе**

**«Улучшение водоснабжения Харайгунского**

**муниципального образования» на 2022 – 2025 годы**

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы, и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | |
| базовое  значение | первый  год  реализации | второй  год  реализации | третий  год  реализации | завершающий  год  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа " Улучшение водоснабжения Харайгунского муниципального образования на 2022 – 2025 годы " | | | | | | | |
| 1 | Снижение уровня износа основных фондов на 10% | % | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 |
| 2 | Снижение уровня потерь воды в водопроводных сетях при транспортировке 10% | % | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 |
| 3 | увеличение доли населения, обеспеченного качественным водоснабжением до 95 %. | % | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |