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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	«Вместе ремонтируем. Шаг 1»

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Проведение текущего ремонта муниципального имущества (за исключением имущества,предназначенного для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутскойобласти и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования Иркутской области, и муниципального жилищного фонда).

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района», утверждённая постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 09.11.2020 № 933.

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек
	

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	ТОС «Авангард»

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	Участок дороги протяжённостью 400 метров по улице Центральная (выездная), который является частью общего пути длиной 1927 метров, был отремонтирован в 2026 году за счёт средств дорожного фонда. Однако другая часть этой дороги находится в неудовлетворительном состоянии, что портит общее впечатление от проведённого ремонта. Улица Центральная (выездная) — единственная дорога, по которой жители микрорайона Саянская деревня, участок Буринская Дача, могут выехать на основную трассу, а также проехать социально значимый транспорт, такой как скорая помощь, пожарные службы и школьные автобусы.
На сегодняшний день состояние дороги вызывает серьёзные нарекания.  Дорога представляет собой «стиральную доску»: множество ям, ухабов, которые особенно в межсезонье заполняются водой, делают дорогу непроезжей и непроходимой. Тротуары на этой дороге отсутствуют, что вынуждает пешеходов двигаться вдоль обочины, представляя опасность для их жизни и здоровья. В период дождей, снеготаяния и весеннего половодья на дороге образуются лужи, а обочины становятся труднопроходимыми, создавая значительные неудобства для жителей деревни, особенно для детей и пожилых людей.
Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия вызывает недовольство среди местных жителей и создаёт угрозу безопасности для всех участников дорожного движения. Ремонт автомобилей приходится проводить чаще, чем они успевают ездить. Жители мкр. Саянская деревня и уч. Буринская Дача часто повторяют лозунг: «Лучше 5 тысяч на проект, чем 50 на подвеску!»
Плохое состояние дороги также негативно сказывается на социальной сфере. Несвоевременное оказание медицинской помощи, дополнительные потери времени в пути и повреждение транспортных средств населения — все это является следствием отсутствия должного внимания к проблеме. Вопрос улучшения состояния дорожного покрытия по улице Центральной (выездной) остаётся одним из самых актуальных для жителей микрорайона.
Для обеспечения должного состояния дороги требуется её ремонт. Разделение проекта ремонта автодороги на этапы — это разумное решение для эффективного управления бюджетом и ресурсами. Такой подход позволяет избежать значительных единовременных затрат и постепенно улучшать состояние дороги, учитывая пожелания жителей. В частности, будет проведён ремонт участка протяжённостью 472 метра в рамках инициативного проекта «Вместе ремонтируем. Шаг 1», который станет продолжением уже обновлённой части автодороги. Определена территория первого этапа ремонта для инициативного проекта «Вместе ремонтируем. Шаг 1» - (1+020 - 1+492), протяжённостью 472 метра.

	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	Реализация комплекса мероприятий по ремонту автодороги окажет положительное воздействие на эстетическое восприятие села, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни и условий проживания сельского населения, а также повышению уровня рекреационной привлекательности данной территории. Кроме того, данные меры приведут к повышению технического состояния дорог местного значения, что позволит существенно сократить количество участков дорожной инфраструктуры, находящихся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	2 200 000,00(два миллиона двести тысяч) руб.

- Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя с шириной реза 2,5 м с добавлением минеральных добавок;

- Отсыпка щебнем из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм.

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	220 000,00 руб.

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	С 01.04.2027 по 31.10.2027

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	Да

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники (грузовик, самосвал, трактор, мини-погрузчик, экскаватор и другой вид специальной техники)
	Да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	Да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	Нет

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	Нет

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы  при выполнении работ
	1

	
	
	2
	Перемещение грунта на автомобиле-самосвале при выполнении работ
	1

	
	
	...
	
	

	
	
	ИТОГО
	2

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Зиминское районное муниципальное образование

	11.2
	населённый пункт
	УчастокБуринская Дача

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	мкр. Саянская деревня, ул. Центральная (выездная)

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	500 (учитывая гостей нашего населённого пункта и дачников), что превышает статистическую численность населённого пункта уч. Буринская Дача

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода или собрания граждан
	53

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) иных способов выявления мнения населения 
(приложение 1)
	203

	
	
	Всего:
	256

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	[bookmark: _GoBack]публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	Периодическое печатное издание «Вестник Харайгунского муниципального образования» (№ 261 (11) от 23.06.2026, № 262 (12) от 15.07.2026, № 263 (13) от 23.07.2026) (приложение 2)

	
	
	2.
	размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	1) https://харайгун.рф/dokumenty/proekt-vmeste-remontiruem-shag-1-/

2) http://www.rzima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21147:2026-&catid=783:2022-09-15-00-57-12&Itemid=455

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., многофункциональном сервисе обмена информацией (МАХ)
	Группа «В Контакте» администрации Харайгунского МО:

1) https://vk.com/public216839838?w=wall-216839838_2108;

2) https://vk.com/public222702563?w=wall-222702563_1213;
3) «Одноклассники» администрации Харайгунского МО: https://ok.ru/group/70000003407228/topic/157641470919548;
Группы в сервисе МАХ: уч. Буринская Дача: https://max.ru/c/-71644930042535/AZ80-9b-dPY;мкр. Саянская деревня: https://max.ru/c/-68110911826521/AZ8_fFwaE78

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) (приложение 3)
	Информационные стенды: 
1) Магазин «Сова» мкр. Саянская деревня уч. Буринская Дача улица 1, 128;
2)  Магазин «Конфетка» и 
3) «Триумф» уч. Буринская Дача ул. В.Непомнящих;
4) Водоколонка уч. Буринская Дача ул. Центральная, 52А 

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	АдминистрациейХарайгунского муниципального образования в период с 08.06.2026 по 10.07.2026 года было проведено общественное голосование (опрос) на Платформе обратной связи (ПОС).
Идентификатор опроса: 609846
Наименование: «О приёме предложений для конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2027 году»

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89500790071

	
	
	E-mail: admharaigyn@mail.ru




Председатель ТОС «Авангард»

___________________________ /Виктория Николаевна Меркулова/
                   (подпись)                                   (расшифровка)
06 августа 2026 г.




