

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зиминский район

Администрация

Харайгунского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10 сентября 2024 г. № 539

уч. Буринская Дача

О внесении изменений в постановление от 29 декабря 2020 года № 132 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образования Зиминского района» на 2021-2026 годы

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы о бюджете Харайгунского муниципального образования, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Харайгунского муниципального образования от 15 апреля 2016 года № 132, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/), ст. 6, ст. 7, ст. 23, ст. 46 Устава Харайгунского муниципального образования Зиминского района, Положением о порядке принятия решений о разработке, формированию, утверждению, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Харайгунского муниципального образования, утвержденного постановлением 31 октября 2023 г. № 166, администрация Харайгунского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в постановление администрации Харайгунского муниципального образования от 29 декабря 2020 года № 132 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образования Зиминского района» на 2021-2026 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить текст Программы в новой редакции (прилагается).

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Харайгунского муниципального образования» и официальном сайте администрации «харайгун.рф».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Харайгунского**

**муниципального образования Л.Н. Синицына**

Приложение

к постановлению администрации

Харайгунского муниципального образования

от 10.09.2024 № 539

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образования Зиминского района»

### (2021-2026)

уч. Буринская Дача – 2024 г.

### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образования Зиминского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Харайгунского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Администрация Харайгунского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Харайгунского МО за счет сокращения платежей за потребление электроэнергии. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение удельных величин потребления администрацией Харайгунского МО топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии) при сохранении устойчивости функционирования организации. 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет. 4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| Целевые  показатели муниципальной программы | Снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов (электрической энергии). |
| Объемы и источники  финансирования муниципальной программы | 1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 974,95 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 – 0,00 тыс. руб.  2022 – 0,00 тыс. руб.  2023 – 0,00 тыс. руб.  2024 – 0,00 тыс. руб.  2025 – 2 479,23 тыс. руб.  2026 – 2 495,72 тыс. руб.   1. По источникам финансирования:  * за счёт федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:   2021 – 0,00 тыс. руб.  2022 – 0,00 тыс. руб.  2023 – 0,00 тыс. руб.  2024 – 0,00 тыс. руб.  2025 – 0,00 тыс. руб.  2026 – 0,00 тыс. руб.   * за счёт областного бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:   2021 – 0,00 тыс. руб.  2022 – 0,00 тыс. руб.  2023 – 0,00 тыс. руб.  2024 – 0,00 тыс. руб.  2025 – 0,00 тыс. руб.  2026 – 0,00 тыс. руб.   * за счёт бюджета Харайгунского муниципального образования – 4 974,95 тыс. руб., в том числе по годам:   2021 – 0,00 тыс. руб.  2022 – 0,00 тыс. руб.  2023 – 0,00 тыс. руб.  2024 – 0,00 тыс. руб.  2025 – 2 479,23 тыс. руб.  2026 – 2 495,72 тыс. руб.   * за счёт других источников – 0,00 руб., в том числе по годам:   2021 – 0,00 тыс. руб.  2022 – 0,00 тыс. руб.  2023 – 0,00 тыс. руб.  2024 – 0,00 тыс. руб.  2025 – 0,00 тыс. руб.  2026 – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической энергии. 2. Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников программы в помещениях организации. 3. Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

### **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Харайгунского муниципального образования разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Харайгунского муниципального образования, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых средств.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

1. **СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов бюджета Харайгунского МО. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации Харайгунского муниципального образования. Данные об объеме потребления электрической энергии административному зданию приведены в таблице 1.

Таблица 1

Данные об объеме потребления электрической энергии административному зданию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования  показателей | Единица  измерения | Год | | | | |
| 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Потребление электрической энергии | тыс. кВт.ч | 40,488 | 43,036 | 43,036 | 43,036 | 36,526 |
| тыс. руб. | 182,19 | 215,17 | 236,70 | 258,22 | 237,42 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации Харайгунского муниципального образования являются:

* высокий износ зданий, строений, сооружений;
* использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения администрации Харайгунского муниципального образования обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Харайгунского МО за счет сокращения платежей за потребление электроэнергии.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

1. Снижение удельных величин потребления администрацией Харайгунского МО топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии) при сохранении устойчивости функционирования организации.
2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).
3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет.
4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

При реализации муниципальной программы на достижение ее целей и задач могут повлиять риски, обусловленные:

* изменением действующего законодательства;
* изменением активности и культуры поведения населения;
* невыполнением или неполным выполнением исполнителями обязательств по договорам в части срыва сроков реализации проектов;
* недостаточностью финансирования из бюджетных источников.

1. **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счёт средств областного и местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы Харайгунского муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счёт других источников.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы Харайгунского муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 974,95 тыс. рублей.

Информация об объёме и источниках финансирования муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе (тыс. руб.) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 4 974,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479,23 | 2 495,72 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 974,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479,23 | 2 495,72 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Перечень мероприятий программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия (задача) | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе планируемое привлечение из: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образования Зиминского района | Администрация Харайгунского муниципального образования | Всего | 4 974,95 | 0,00 | 0,00 | 4 974,95 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 2 479,23 | 0,00 | 0,00 | 2 479,23 | 0,00 |
| 2026 г. | 2 495,72 | 0,00 | 0,00 | 2 495,72 | 0,00 |
| 1.1 | Модернизация систем уличного освещения Харайгунского муниципального образования (использование энергосберегающих ламп, датчиков движения и фотореле) | Администрация Харайгунского муниципального образования | Всего | 139,36 | 0,00 | 0,00 | 139,36 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 67,32 | 0,00 | 0,00 | 67,32 | 0,00 |
| 2026 г. | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 72,04 | 0,00 |
| 1.2 | Утепление административного здания: замена окон и дверей, утепление фасада здания (наружная отделка), устройство "теплого пола". Устройство отмостки административного здания, утепление потолка (замена кровли, утепление потолка). | Администрация Харайгунского муниципального образования | Итого | 4 487,20 | 0,00 | 0,00 | 4 487,20 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 2 243,60 | 0,00 | 0,00 | 2 243,60 | 0,00 |
| 2026 г. | 2 243,60 | 0,00 | 0,00 | 2 243,60 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретение и установка современных энергосберегающих приборов отопления здания, электрооборудования. | Администрация Харайгунского муниципального образования | Итого | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 348,39 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 168,31 | 0,00 | 0,00 | 168,31 | 0,00 |
| 2026 г. | 180,09 | 0,00 | 0,00 | 180,09 | 0,00 |

Общий срок реализации муниципальной программы – 2021-2026 годы.

1. **МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Текущее управление программой осуществляет администрация Харайгунского муниципального образования:

* организует реализацию программы;
* принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;
* проводит оценку эффективности программы;
* организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Харайгунского муниципального образования в соответствии с ее полномочиями, установленными действующим законодательством.

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется администрацией Харайгунского муниципального образования ежегодно, в срок до 1 марта числа года, следующего за отчетным годом и в течение всего срока реализации программы (таблица 3, таблица 4).

Оценка эффективности реализации программы должна содержать общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие Харайгунского муниципального образования.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация Харайгунского муниципального образования разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности.

На основании оценки результатов реализации Программы главой администрации Харайгунского муниципального образования принимается одно из следующих решений:

1. о внесении изменений и дополнений в Программу;
2. о продолжении реализации Программы в утвержденной редакции.

Таблица 3

Отчет об исполнении мероприятий программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия (задача) | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия ( месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20\_\_ год, (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образования Зиминского района | Администрация Харайгунского муниципального образования | Всего | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |  |  |  |
| 2021 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |  |  |  |
| 2022 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |  |  |  |
| 2023 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |  |  |  |
| 2024 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |  |  |  |
| 2025 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |  |  |  |
| 2026 г. | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета (областного, местного) на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Харайгунского муниципального образования» по состоянию на 20\_\_\_год (отчетный период)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия (задача) | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия ( месяц, квартал) | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образования Зиминского района | Администрация Харайгунского муниципального образования | Всего | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |
| 2021 г. | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |
| 2022 г. | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |
| 2023 г. | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |
| 2024 г. | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |
| 2025 г. | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |
| 2026 г. | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБФ |  |  |  |